ІНЖЕНЕРНИЙ БРІФ · DWH / KESTRA

# Kestra DWH: що є, що далі, хто що робить

SharePoint → Postgres пайплайн на Kestra: 11 продакшн-флоу, 12 сирих таблиць, локальний docker-compose. Робочої оркестрації (розклад, ідемпотентність, алерти) поки немає — це і є наступний блок роботи.

10.08.2026 · команда: 1 лід + 2 джуніори

# Поточний стан

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Робочих флоу (FLOW_sharepoint_*.yaml) | 11 |
| Сирих таблиць (CREATE_*_raw.sql) | 12 |
| Тригерів / розкладу | 0 — запуск лише вручну |
| Таблиць з коректним ON CONFLICT | 1 з 12 |

# Знахідки

| Рівень | Знахідка | Опис |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | Секрети в чистому тексті у 11+ файлах | Один і той самий client_secret Graph API продубльовано в кожному з 11 FLOW_*.yaml + sharepoint_debug.yaml + sharepoint_python_duckdb_pipeline.yaml. У glogin.yaml та test_google_service_account.yaml — повний приватний ключ Google service account. Пароль Postgres теж захардкожений. Проєкт поки не під git, але це питання часу — секрети треба ротувати і винести з тіла YAML у Kestra Secrets (env-змінні з префіксом SECRET_, base64 + {{ secret('...') }}) — цей механізм доступний і в Community Edition, на відміну від GUI Secrets Manager, який лише в Enterprise. |
| HIGH | Немає ідемпотентності | 10 з 12 raw-таблиць мають natural-key PRIMARY KEY (order_id / payment_id / product_id) без ON CONFLICT — повторний запуск флоу впаде з duplicate key error. storage_balance_raw має SERIAL PK — навпаки, тихо дублює рядки при кожному запуску. Правильно зроблено лише в payments_all (ON CONFLICT DO NOTHING). |
| HIGH | Пайплайн не автоматизований | Жоден флоу не має triggers — все запускається руками з UI Kestra. Немає ні retry на HTTP/мережевих тасках, ні сповіщення при падінні флоу. |
| MEDIUM | Відсутній флоу для закупівель | CREATE_zakupivlya_raw.sql існує, а відповідного FLOW_sharepoint_zakupivlya_to_postgres.yaml — немає. Таблиця по структурі майже ідентична clients_raw, тож флоу копіюється за наявним шаблоном. |
| MEDIUM | Репозиторій не під git, файли змішані | Storage_balance_to_PG.yaml і Storage_balance_to_PG copy.yaml — застарілі дублікати вже переписаного FLOW_sharepoint_storage_balance_to_postgres.yaml. test_docker_global.yaml, test_google_service_account.yaml, sharepoint_debug.yaml, sharepoint_python_duckdb_pipeline.yaml — тестові чернетки поряд з продакшном, без розділення на теки. |
| LOW | DWH зупинився на рівні raw | Усі 12 таблиць — це landing/staging шар (сирий XML → колонки). Жодних фактів, вимірів чи звітних view для Power BI поки не побудовано. |

# Дорожня карта

## Фаза 0 — цей тиждень: гігієна і безпека

• Ротувати Graph API client_secret і Google service account key

• git init, .gitignore для postgres_data/, kestra_storage/

• Перенести секрети в Kestra Secrets (SECRET_* env-змінні в docker-compose, працює в Community), прибрати з тіла YAML

• Розкласти чернетки (test_*, *_debug, copy) в окрему теку /sandbox або видалити

## Фаза 1 — 1–2 тижні: надійність пайплайна

• ON CONFLICT DO UPDATE або TRUNCATE+load для всіх 12 таблиць

• triggers (cron) під частоту оновлення файлів у SharePoint

• Сповіщення при падінні флоу (Telegram/email через Kestra failure trigger)

• Флоу для zakupivlya_raw за наявним шаблоном

## Фаза 2 — 2–4 тижні: шар моделювання поверх raw

• Staging-view: типізація, розбір products JSONB у нормальні рядки

• Перші факти/виміри: продажі, платежі, залишки складу

• Документація бізнес-логіки (статуси замовлень, валюти, зв'язки таблиць)

## Фаза 3 — далі: звітність і продакшн

• Power BI поверх вітрин (не поверх raw)

• Бекапи Postgres, перенесення з локального docker-compose на сервер

# Розподіл на трьох

## Ти · лід — архітектура і критичні речі

Все, що вимагає доступу до Azure AD / Google Cloud, і рев'ю обох напрямків

### Фаза 0

☐ Ротація секретів (Graph API + Google SA) — потребує доступу власника додатку

☐ git init, структура репо, .gitignore

### Постійно

☐ Рев'ю PR обох джуніорів перед мерджем

☐ Дизайн Secrets (SECRET_* env-змінні) у Kestra, шаблон флоу-безпеки

☐ Узгодження схеми фактів/вимірів (фаза 2) перед тим, як хтось почне писати SQL

## Джуніор А · ingestion & reliability

«Швидкодія» — щоб флоу не падали і ганяли без ручного втручання

### Фаза 0–1

☐ Прибрати/перенести тестові *.yaml в /sandbox

☐ Додати ON CONFLICT DO UPDATE у всі 11 флоу за зразком payments_all

☐ Додати triggers (cron) кожному флоу

☐ Retry на тасках завантаження з SharePoint

### Фаза 1–2

☐ Сповіщення в Telegram/email при падінні флоу

☐ Новий флоу FLOW_sharepoint_zakupivlya_to_postgres.yaml (копія clients)

☐ Винести спільний код (auth, конекшн до PG) у переюзний шаблон/task

## Джуніор Б · сильніший у Power BI — моделювання & звітність

«Логіка» — перетворити raw на дані, які можна показати бізнесу

### Фаза 2

☐ Опис бізнес-логіки: статуси замовлень, валюти, зв'язки clients↔payments↔products

☐ Staging SQL: розбір products JSONB у нормальну таблицю рядків

☐ Перші факти: продажі, платежі, залишки складу

### Фаза 3

☐ Power BI звіти поверх вітрин

☐ Перевірка якості даних (порожні/дублікати/невідповідність сум)

Чому такий поділ: фаза 0 (секрети, git) — на лідові, бо потрібен доступ до Azure AD / Google Cloud consoles, який зазвичай є лише у власника проєкту. Далі розподіл іде за типом задачі: один тягне надійність/швидкодію пайплайна, інший — логіку та звітність, де вже придатний досвід Power BI. Фазу 2 (схема фактів/вимірів) варто узгодити всім трьом одним коротким дзвінком перед тим, як хтось почне писати SQL — це єдина точка, де рішення одного напряму жорстко впливає на інший.